AI P-실무프로젝트(캡스톤디자인) 과제 계획서

(※ 오렌지색 작성 가이드라인은 내용 작성 후 모두 삭제할 것. 또한, 위의 표에서 과제 수행 기간(26.9.1 ~ 26.12.21)은 변경하지 말 것. 본문은 폰트 크기  10 내외, 색깔은 검은색을 기본으로 작성. 필요시 표, 그림, 다이어그램 등 추가.  항목 번호는 필요에 따라 세분화.)

* 교수 멘토링을 하지 않은 경우, "지도교수" 란을 비우면 됨

* "기업 멘토"는 일단 비워서 제출

* 11주, 13주에 산학 멘토링을 수행한 뒤, 16주차 최종결과보고서 제출 시에 확정된 기업 멘토 정보 기재하여 재제출

* 비대면으로 산학 멘토링을 한 경우, 물리적 서명을 대신하여 아래 방법으로 대체 가능

- 멘토의 전자서명 이미지 삽입

- 비대면 멘토링 진행 화면(줌, 등 화면) 캡처본 첨부

- 이메일이나 메신저(카카오톡 등)로 멘토와 주고받은 피드백 내역 캡처본 첨부

* "창업역량 인증 관련 사항"은 아래 예시 중 해당하는 사항을 간략히 한 줄로 기재하거나, 해당사항이 없는 경우 '해당 없음'으로 작성

- 기재 예시 1 (창업 의사): "본 프로젝트 결과물로 창업 희망 및 창업인증 신청 예정"

- 기재 예시 2 (창업동아리): "사업단 또는 교내 창업동아리 연계 활동 중"

- 기재 예시 3 (사업자등록): "사업자등록 완료 또는 연내 신규 창업(등록) 계획 있음"

- 기재 예시 4 (지식재산권): "본 과제 결과물로 특허 출원 및 소프트웨어 등록 계획 있음"

| 1. 기본 정보 (Basic Information) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 과제명 (국문) | 카드 상품 시장조사를 위한 혜택 조건 추출 및 비교 AI 시스템 개발 |  |  |
| 과제명 (영문) | Development of an AI System for Extracting and Comparing Credit Card Benefit Conditions for Competitive Market Research |  |  |
| 수행 기간 | 2026.9.1 ~ 2026.12.21 |  |  |
| 팀 | 팀 명: 카드봐줘체리 분반/조 : AI 1분반 3조 GitHub / Notion 페이지 : https://github.com/AE0NE/P-Project [팀원1] 성명: 박서연 학번: 202334467 이메일: qkrtjdus0805@gachon.ac.kr Github : https://github.com/qkrtjdus0805 [팀원2] 성명: 박세렴 학번: 202334469 이메일: eileen4505@gachon.ac.kr Github : https://github.com/eileen4505 [팀원3] 성명: 박신혁 학번: 202434773 이메일: quasar27@gachon.ac.kr Github : https://github.com/neqocasa [팀원4] 성명: 손영원 학번: 202235059 이메일: skuil001@gachon.ac.kr Github : https://github.com/AE0NE [역할분담] 담당; 주담당 영역; 핵심 산출물. 손영원 : 금융 데이터·PyTorch; 조건 정의, 모델 학습, 성능 평가,PM; 주석 지침, 추출 모델, 평가 코드·결과. 박세렴 : React·TypeScript; 화면과 사용자 검토 흐름; 문서 목록·조건 검토·상품 비교 화면. 박서연 : FastAPI·백엔드; API, 저장, 조건 비교, 수정 이력; API 서버, DB, 비교 규칙, CSV. 박신혁 : Python·Linux·운영; 문서 전처리, 규칙 추출기, CPU 실행; 문서 처리 코드, 기준 추출기, 실행·재현 환경. |
| 지도교수 | 성 명: (인/서명) 학 과: 이메일: | 기업 멘토 | 성 명: 기업/기관명 : 이메일: |
| 주제 구분 (해당 란에 체크) | [ ☑️ ] 학생 자율 주제 [ ] 기업 수요 제안 주제 | 기업 수요 매칭 정보 (해당시 작성) | 기업/기관명: 제안 주제명: |
| AI-IPEI 특화지표 (해당 란에 체크) | ■ 특화산업 연계: [ ] Physical AI (로봇/자율주행) [ ] AI안전/보안/국방 [ ] 행정서비스/공공 AI |  | ■ 데이터 활용 구분: [ ] 기업 제공 원천 데이터 [ ] 공공 데이터/오픈 데이터셋 [☑️ ] 크롤링/자체생성 데이터 |
| 창업역량 인증 관련 사항 | 해당 없음 |  |  |

2. 프로젝트 개요 및 필요성 (Overview & Problem Statement)

작성 가이드: 본 과제의 배경, 문제 정의, 개발 필요성을 기술하세요. 과제 요약(Abstract)은 15줄 이내로 작성하며, 기술적·사회적·경제적 가치를 명확히 제시합니다.

2.1 과제 요약 (Abstract - 15줄 이내)
본 과제는 카드사 상품기획·시장조사 담당자의 경쟁상품 조사를 돕는 AI 시스템 개발을 목표로 합니다.
상품 조건이 본문·표·유의사항에 나뉘어 있어 비교 과정에서 누락되거나 잘못 연결될 수 있다는 문제에 주목합니다.공개 인기순위와 공식 자료 확보 여부를 기준으로 일반 신용카드 12종을 선정합니다. 선정한 카드의 온·오프라인 결제에 적용되는 정률 할인과 포인트 적립 혜택을 분석합니다. 한국어 모델의 추출 성능·실행시간·메모리를 비교하여 개발 환경에 적합한 모델을 선정하고 학습합니다. 추출 항목은 대상·혜택 비율·전월 실적·혜택 한도·실적 제외·혜택 제외의 여섯 가지입니다. 추출한 값의 단위와 적용 범위를 정리하고 각 조건을 해당 혜택에 연결하여 비교표 초안을 만듭니다. 비교표에는 결제 경로와 전용·공유 한도 등 상품 간 적용 조건의 차이를 표시합니다. 각 항목에 원문 근거를 연결하고 미확인 조건과 자동 처리 범위를 벗어난 조항을 구분합니다. 사용자는 결과를 검토·수정·승인한 뒤 조사표를 CSV로 내보낼 수 있습니다.상품군별로 학습·검증·시험 데이터를 나누고 규칙 기반 방법과 동일한 후처리를 적용하여 비교합니다. 조건 추출 성능·연결 오류·수정량과 CPU 처리시간을 평가하여 모델의 효과와 한계를 확인합니다. 노트북에서 실행 가능한 웹 서비스로 구현하여 반복 조사에 드는 시간과 인력 부담을 줄이고자 합니다. 학습·평가 코드와 공개 가능한 예제 자료, 주석 지침 및 재현 문서를 공유합니다.
원문에 근거한 조건 확인과 반복적인 정리·검토를 지원하여 금융상품 정보의 해석 오류를 줄이고 조사 시간과 업무 부담을 낮추고자 합니다.

2.2 개발 배경 및 문제 정의 (Problem Statement)
카드사 대외활동에 참여하면서 현업 담당자들이 상품기획과 서비스 개선을 위해 다른 회사의 상품과 서비스를 자주 비교하는 모습을 접하였습니다. 활동 중 개선 아이디어를 고민할 때도 기존 서비스의 기능과 경쟁상품의 혜택 조건을 함께 살펴볼 필요가 있다고 생각하였습니다. 이러한 경험을 바탕으로 여러 상품의 조건을 확인하고 같은 기준으로 정리하는 반복적인 작업을 AI가 보조할 수 있다면 유용하겠다는 생각으로 본 과제를 기획하였습니다.

카드 상품을 비교하려면 할인율과 적립률뿐 아니라 전월 실적, 월 한도, 대상 가맹점과 제외 거래까지 확인해야 합니다. 그러나 필요한 정보는 상품설명서의 본문과 표, 공통 유의사항에 나뉘어 있습니다. 여러 상품을 비교표로 정리하려면 각 자료에서 조건을 찾고 해당 조건이 어느 혜택에 적용되는지 확인해야 합니다. 조사 대상이 늘어나면 이러한 작업이 반복되며 일부 조건을 빠뜨리거나 잘못 연결할 가능성도 있습니다.

또한 같은 수치라도 적용 범위에 따라 의미가 달라집니다. 월 한도가 같아도 특정 영역의 전용 한도인지 여러 영역의 공유 한도인지 구분해야 하며 실적 제외와 혜택 제외도 별도로 확인해야 합니다. 청구할인과 포인트 적립은 혜택의 종류와 단위를 구분해야 하고 온·오프라인 이용 여부나 결제 경로에 따른 조건도 살펴봐야 합니다. 따라서 비율과 금액만 옮겨 적는 방식으로는 상품 간 차이를 충분히 설명하기 어렵습니다.

이에 본 과제에서는 공개 인기순위를 참고해 선정한 신용카드를 대상으로 온·오프라인 결제 혜택의 조건을 추출하고 비교하는 AI 시스템을 개발하고자 합니다. 추출 결과에는 원문 근거를 연결하고 확인하지 못한 조건은 미확인으로 표시하여 사용자가 검토·수정할 수 있도록 구성합니다. 이를 통해 반복적인 조건 정리와 조사표 작성을 보조하고 경쟁상품 비교 과정에서 발생할 수 있는 누락과 해석 오류를 줄이고자 합니다.

3. 프로젝트 목표 및 독창성 (Objectives & Innovation)

작성 가이드: 최종 구현 목표 및 정량적 목표치를 명시하고, 기존 유사 서비스/선행 연구와의 차별성 및 오픈소스 활용 계획을 구체적으로 기술하세요.

3.1 최종 개발 목표
과제의 최종 목표는 인기 일반 신용카드의 공식 자료에서 혜택 조건을 추출하고 원문 확인부터 수정·비교·조사표 내보내기까지 지원하는 웹 서비스를 완성하는 것입니다. 이를 위해 다음 네 가지 목표를 설정합니다.

목표 1. 카드 상품 조건 데이터 구축 및 추출 모델 개발

공개 인기순위와 공식 자료 확보 여부를 기준으로 일반 신용카드 12종을 선정하고 온·오프라인 결제에 적용되는 정률 할인·적립 혜택을 분석합니다. 조건 블록 250~400개를 주석화하는 것을 목표로 하며 대상·혜택 비율·전월 실적·혜택 한도·실적 제외·혜택 제외의 여섯 항목을 추출하는 모델을 개발합니다.

학습 자료에는 원문 위치와 혜택의 소속 관계를 기록합니다. 데이터 수뿐 아니라 항목별 사례 수와 상품별 분포도 확인하여 반복되는 문구에만 성능이 높게 나타나는 문제를 점검합니다.

목표 2. 근거 확인과 검수가 가능한 상품 비교 서비스 구현

문서 목록, 조건 검토, 상품 비교의 세 화면을 구현합니다. 문서 등록 → 조건 추출 → 원문 확인 → 수정·승인 → 상품 비교 → CSV 내보내기의 여섯 단계가 연결되도록 합니다. 비교표에는 실적 기준, 혜택 단위, 결제 경로, 전용·공유 한도 등의 차이를 표시하고 확인하지 못한 조건은 미확인으로 남깁니다.

본 과제는 공식 문서에서 조사표 초안을 생성하고 조건별 근거와 불확실성을 확인하며 수정하는 업무에 초점을 맞춥니다. 상품의 우열을 자동으로 정하기보다 비교할 때 놓치기 쉬운 조건을 검토할 수 있도록 개발합니다.

목표 3. 규칙 기반 방법 대비 성능과 실행 가능성 검증

동일 상품의 문서가 학습과 시험에 섞이지 않도록 상품군을 분리합니다. 12개 상품군을 확보한 경우 학습 7개·검증 2개·시험 3개를 기본안으로 구성합니다. 제목·표 헤더·문맥 키워드를 활용한 규칙 기반 추출기를 기준 방법으로 만들고 모델과 같은 입력 및 후처리를 적용하여 비교합니다.

| 평가 항목 | 정량적 개발 목표 |
| --- | --- |
| 조건 추출 성능 | 전체 strict span micro-F1 0.80 이상 |
| 기준 방법 대비 개선 | micro-F1 절대 3%p 이상 개선을 도전 목표로 설정 |
| CPU 추론시간 | 모델 로딩 후, 배치 1·256토큰 이하 입력에서 블록당 p95 5초 이내 |
| 기능 완성 | 3개 화면과 6단계 업무 흐름 구현 |

추출 성능은 조건의 유형과 원문 범위가 모두 맞는 경우를 정답으로 평가합니다. 전체 점수와 함께 항목별·상품별 결과, 조건 연결 오류, 수정량과 메모리 사용량을 보고합니다. 처리시간은 평가 장비를 명시하고 문서 전체 처리시간도 별도로 측정합니다.

위 수치는 실측 결과가 아닌 개발 목표입니다. 최종 결과는 선정한 상품과 지원 조건 범위에서 해석하며 전체 카드시장에 대한 성능으로 확대하지 않습니다.

목표 4. 선행 기술 활용 및 재현 가능한 오픈소스 결과물 공개

ELECTRA 선행 연구와 KoELECTRA의 사전학습 성과를 활용하고, PyTorch와 Hugging Face Transformers의 토큰 분류 구조를 바탕으로 모델을 구현합니다. KoELECTRA-Small을 초기 후보로 검토하되, 추출 성능·실행시간·메모리 비교 결과에 따라 학습할 모델을 확정합니다.

본 과제에서는 카드 조건에 맞는 주석 체계와 단위·적용 범위 처리, 원문 근거 연결, 검수 기능을 직접 설계합니다. 추출 점수뿐 아니라 이후 조건 연결과 사람의 수정량까지 평가하여 공개 모델을 실제 조사 업무에 적용할 때의 효과와 한계를 확인합니다.

최종적으로 서비스·학습·평가 코드, 주석 지침, 데이터 분할 목록, 공개 가능한 예제, 설치·재현 문서와 실패 사례를 GitHub에 공개합니다. 활용한 오픈소스의 버전과 라이선스를 기록하고 다른 사용자가 같은 절차로 실행하고 결과를 확인할 수 있도록 정리합니다.

3.2 독창성 및 기존 선행 연구/서비스 대비 차별성
본 과제는 기존 문서 정보추출 기술을 국내 신용카드의 경쟁상품 조사에 적용하고 추출 결과를 비교표 작성과 검수까지 연결하고자 합니다. 주요 차별화 방향은 다음과 같습니다.

첫째, 상품기획·시장조사 담당자의 조사표 작성 과정에 초점을 맞춥니다.

토스 카드라운지는 카드 검색과 비교함을 제공하고 네이버페이 카드는 혜택별 상품 탐색을 지원합니다. 본 과제는 분석자가 공식 상품 자료에서 필요한 조건을 찾아 조사표 초안을 만들고 근거를 확인하며 수정하는 과정을 지원합니다. 검토한 결과를 CSV로 내보낼 수 있도록 하여 조사자료 작성에 활용하고자 합니다.

둘째, 카드 혜택의 값뿐 아니라 적용 범위와 조건의 소속을 함께 정리합니다.

전문문서에서 중요한 조항을 추출하는 CUAD 연구와 신용카드 약관에서 금리·수수료 등을 추출한 AWS의 공개 구현 사례가 있습니다. 본 과제는 이러한 접근을 참고하여 국내 카드의 혜택 대상·비율·실적·한도·제외 조건에 맞는 주석 기준과 데이터 구조를 설계합니다.

특히 같은 월 한도라도 전용 한도와 공유 한도를 구분하고 전월 실적 제외와 혜택 제외를 별도로 관리합니다. 조건 구간은 모델로 추출하고, 단위 정리와 명확한 조건 연결은 규칙으로 처리하며 불명확한 관계는 사용자가 확인하도록 구성합니다.

셋째, 원문 근거와 불확실한 상태를 보존하여 검토를 지원합니다.

추출 항목마다 원문 위치를 연결하고 조건이 없다고 명시된 경우와 조건을 찾지 못한 경우를 구분합니다. 이를 통해 미확인 정보가 무조건·무제한 혜택으로 잘못 정리되는 일을 줄이고자 합니다. 사용자가 수정한 내용과 승인 상태도 기록하여 AI가 생성한 초안과 사람이 검토한 결과를 구분할 수 있도록 합니다.

넷째, 추출 성능과 실제 검수 부담을 함께 평가합니다.

모델과 규칙 기반 방법에 동일한 입력과 후처리를 적용하여 조건 추출 성능을 비교합니다. 추출 이후의 연결 오류, 중요한 조건의 누락, 사용자의 수정량도 측정하여 모델이 조사 과정에 얼마나 기여하는지 확인합니다. CPU 처리시간과 메모리 사용량을 함께 평가하고 주석 지침·평가 코드·실패 사례·재현 자료를 공개하여 제한된 장비에서의 적용 가능성과 한계를 확인할 수 있도록 합니다.

4. 세부 개발 내용 및 방법 (Methodology & Architecture)

작성 가이드 (현업 멘토 건의 반영): AI 모델 구조, 프론트/백엔드 아키텍처, 실무 기술 스택(PyTorch, K8S, FastAPI, React 등) 및 사용자 예외 상황(Edge Case) 대응 방안을 작성하세요.

4.1 시스템 아키텍처 및 파이프라인
본 시스템은 프런트엔드, 백엔드, 문서 분석 모듈, 데이터 저장소로 구성합니다. 공식 상품 자료를 등록하면 혜택 조건을 추출하여 비교표 초안을 생성하고, 사용자가 원문을 확인하며 수정·승인한 뒤 상품 비교와 CSV 내보내기를 수행하도록 설계합니다.

① 전체 시스템 구조

프런트엔드는 문서 목록, 조건 검토, 상품 비교의 세 화면을 제공합니다. 백엔드는 분석 요청과 결과 조회, 수정 저장, 비교 및 내보내기를 담당합니다. 문서 분석 모듈은 백엔드에서 호출하며 학습된 모델을 이용해 CPU로 추론합니다.

② AI 모델 구조

조건 추출 모델은 한국어 사전학습 인코더에 토큰별 분류 층을 추가하여 구성합니다. KoELECTRA-Small 등을 초기 후보로 검토하고 추출 성능·실행시간·메모리 사용량을 비교하여 최종 모델을 선정합니다.

모델의 처리 구조는 다음과 같습니다.

혜택 제목·표 헤더·조건 문장 → 토큰화 → 한국어 인코더 → 토큰별 분류 층 → BIO 태그 예측 → 조건 구간 복원

추출 유형은 대상, 혜택 비율, 전월 실적, 혜택 한도, 실적 제외, 혜택 제외입니다. 각 유형의 시작과 내부를 나타내는 B·I 태그와 조건 외 구간인 O를 사용하여 총 13개 태그를 예측합니다. 출력에는 조건 유형, 원문 값, 문자 위치와 모델 점수를 포함합니다.

모델은 조건의 구간과 유형을 찾고, 후처리 규칙은 단위·기간·경계 연산자를 정리하며 명확한 조건 관계를 연결합니다. 조건의 소속이나 적용 범위가 불명확한 경우에는 원문과 함께 검토 대상으로 제시합니다.

③ 서비스 데이터 흐름

- 문서 등록: 사용자가 확보한 공식 HTML 또는 텍스트 PDF와 상품명·발급사·출처를 등록합니다.

- 전처리: 제목, 표 헤더, 표 행, 본문과 유의사항을 구분하여 조건 블록을 생성합니다.

- 조건 추출: 모델이 각 블록에서 여섯 유형의 조건 구간을 찾습니다.

- 구조화: 값·단위·기간·적용 범위를 정리하고 근거가 명확한 조건을 해당 혜택에 연결합니다.

- 결과 검토: 사용자가 원문과 조건표를 함께 확인하며 수정·승인합니다.

- 비교·내보내기: 선택한 상품의 조건 차이와 확인 항목을 표시하고 근거와 검토 상태가 포함된 CSV를 생성합니다.

등록된 상품은 목록에서 선택하여 비교할 수 있도록 하고 신규 상품이나 변경 자료가 있을 때 문서를 추가 등록합니다.

4.2 적용 기술 스택 및 예외 처리(Edge Case) 방안
프런트엔드 / 모바일

React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS를 사용하여 PC 브라우저 기반 웹 서비스를 구현합니다. Axios와 React Query를 활용하여 API 요청, 로딩·오류 상태, 수정 후 결과 갱신을 처리합니다.

조건 검토 화면에서는 원문과 추출 결과를 나란히 배치하고 항목을 선택하면 연결된 근거를 확인할 수 있도록 합니다. 비교 화면에는 값의 차이, 적용 범위의 차이, 정보 부족을 구분하여 표시합니다.

• 백엔드 / 인프라

Python, FastAPI, Uvicorn으로 API 서버를 구성하고 Pydantic으로 요청·응답 데이터를 검증합니다. 문서 등록, 분석 실행, 결과 조회, 수정 저장, 상품 비교와 CSV 생성 기능을 API로 제공합니다.

분석 요청에는 작업 ID를 부여하고 대기·처리 중·완료·실패 상태를 관리합니다. 모델은 서버 시작 시 불러와 요청 간에 재사용하며, 동시 분석 수를 제한하여 CPU와 메모리 부담을 관리합니다. 개발 규모와 장비 환경을 고려해 단일 서버와 Docker 구성을 기본으로 합니다.

• AI 프레임워크 & DB

PyTorch와 Hugging Face Transformers를 활용하여 모델을 학습하고 추론합니다. 학습은 별도 환경에서 수행하고 서비스에서는 확정한 모델과 토크나이저를 불러옵니다.

SQLite에는 상품, 문서 버전, 조건 블록, 추출 실행, 원본 예측, 검토·수정, 비교 결과를 구분하여 저장합니다. 각 추출 실행에 모델과 후처리 규칙의 버전을 기록하며, 원문과 모델 파일은 로컬 파일 저장소에서 관리합니다.

사람이 수정하더라도 원래 예측은 보존합니다. 조건의 확인 상태와 사람의 검토 상태를 분리하여 미확인 항목이 남아 있는 승인 결과도 그 상태를 그대로 확인할 수 있도록 합니다.

• Edge Case & 예외 처리 대응

| 예외 상황 | 대응 방안 |
| --- | --- |
| 지원하지 않는 파일이나 텍스트 추출이 어려운 문서 | 파일 형식·크기를 확인하고, 처리 불가 또는 수동 확인 필요로 안내합니다. |
| 입력 길이를 초과하는 문장·목록 | 문맥을 일부 겹치게 분할하고, 추론 후 중복 구간을 병합하여 원문 위치를 복원합니다. |
| 조건을 찾지 못하거나 연결 근거가 부족한 경우 | 미확인으로 표시합니다. ‘조건 없음·무제한’에는 이를 뒷받침하는 원문이 있어야 합니다. |
| 실적 구간이나 한도를 다른 혜택에 잘못 연결할 가능성이 있는 경우 | 표 행·헤더·혜택 제목을 함께 확인하고 관계가 불명확하면 사용자 검토를 요청합니다. |
| ‘최대·기본·추가’, ‘이상·초과’ 등 의미가 달라지는 표현 | 수식어와 연산자를 별도 정보로 보존하고 조건 확인 없이 비율을 합산하지 않습니다. |
| 원·포인트 등 단위가 다른 경우 | 혜택 종류와 단위를 구분하여 표시하고 근거 없는 환산을 수행하지 않습니다. |
| 정액 혜택 등 자동 처리 범위 밖의 조항 | 지원 밖 조항임을 표시하고 원문을 보존합니다. |
| 분석 실패·시간 초과·작업 중단 | 조건의 미확인 상태와 별개로 처리 오류를 표시하고 재실행할 수 있도록 합니다. |
| 원문이나 검토된 조건이 변경된 경우 | 새 버전과 수정 이력을 저장하고 기존 승인·비교 결과에 재검토가 필요함을 표시합니다. |

화면과 CSV에는 AI 초안, 사람의 수정 결과, 승인 상태를 함께 표시하여 결과의 검토 여부가 사라지지 않도록 합니다.

4.3 데이터 수집 및 학습/전처리 방안
① 데이터 출처와 수집 범위

공개 카드 인기순위는 분석 대상 선정의 참고자료로 활용하고 학습과 정답 작성에는 카드사가 공개한 공식 상품 안내와 상품설명서를 사용합니다. 순위 자료의 출처와 조사 기준일을 기록하며 인기순위를 실제 이용량으로 해석하지 않습니다.

원문 수집 후보에는 신한카드와 KB국민카드 등의 공식 상품 안내를 포함합니다. 최종 목록은 인기순위, 자료 접근성, 지원 조건의 포함 여부를 확인하여 확정합니다.

플랫폼 제휴카드를 제외한 일반 신용카드 총 12개 상품군을 대상으로, 온·오프라인 결제에 적용되는 정률 할인·적립 혜택을 우선 분석합니다. 상품별 출처 URL, 수집일, 적용일 확인 상태, 문서 버전과 해시를 기록합니다.

② 데이터 규모와 정답 주석

조건 블록 250~400개를 주석화하는 것을 제작 목표로 설정합니다. 각 블록에는 조건 유형과 원문 내 범위를 표시하고 어느 혜택에 속하는지 확인할 수 있는 정보를 함께 기록합니다.

먼저 개발용 자료의 30~50개 블록을 두 명이 독립적으로 표기한 뒤 불일치를 조정하여 주석 지침을 확정합니다. 이후 팀원들이 분담하여 주석하고 일부를 교차 검수합니다. 조건이 없는 관련 문장도 포함하여 모델이 모든 문장을 조건으로 추출하지 않도록 합니다.

블록 수와 함께 유형별 사례 수, 독립 상품군 수, 반복 문구 비율을 기록합니다. 목표 수량만으로 학습 데이터가 충분하다고 판단하지 않고 초기 주석 결과와 유형별 분포를 확인하여 데이터의 한계를 보고합니다.

③ 전처리와 원문 위치 보존

HTML과 텍스트 PDF에서 제목, 표 헤더, 행·열 정보, 본문과 공통 유의사항을 구분합니다. 메뉴나 광고 등 분석에 불필요한 부분은 제거하되 혜택 조건의 소속을 판단하는 데 필요한 문맥은 유지합니다.

모델 입력은 혜택 제목과 표 헤더를 포함하여 최대 256토큰을 기준으로 구성합니다. 긴 블록은 문맥이 일부 겹치도록 나누고 분할 경계에서 조건이 잘리거나 중복되는지 점검합니다.

전처리된 입력의 문자 위치를 보존한 원문 텍스트와 연결하고 문서 버전·페이지·블록 정보를 함께 저장합니다. 이를 통해 공백 정리나 제목 결합 이후에도 추출 결과의 근거를 확인할 수 있도록 합니다.

④ 데이터 분할과 학습 절차

데이터는 문장 단위로 무작위 분리하지 않고 상품군을 기준으로 나눕니다. 12개 상품군을 확보한 경우 학습 7개·검증 2개·시험 3개를 기본안으로 구성하며 같은 상품의 HTML·PDF·구버전과 유사 변형은 같은 그룹에 배치합니다.

학습 절차는 다음과 같습니다.

정답 주석 → 토큰과 라벨 정렬 → 모델 학습 → 검증셋에서 모델·설정 선택 → 설정 고정 → 최종 시험

토큰 분류에는 Cross-Entropy Loss를 사용하고 특수 토큰과 패딩은 손실 계산에서 제외합니다. 검증셋의 F1을 기준으로 모델을 선택하며 개선이 멈추면 조기 종료합니다. GPU를 활용할 수 있으면 미세조정을 수행하고, 확보하지 못한 경우 인코더를 고정하여 분류 층을 학습하는 경로를 시험합니다.

규칙 기반 추출기와 모델의 설정·임계값은 검증셋에서 조정하고 최종 시험 결과를 보고 수정하지 않습니다. 시험 상품군이 적다는 한계를 밝히고 선정한 문서와 지원 조건 범위의 결과로 해석합니다.

⑤ 데이터 보안 및 윤리적 고려사항

공개된 공식 상품 문서만 사용하며 실제 고객의 개인정보와 거래내역은 수집하지 않습니다. 문서를 등록할 때는 허용 형식과 크기를 확인하고 서버가 부여한 식별자로 저장하여 원문과 분석 결과를 관리합니다.

자료별 이용 조건을 확인하여 원문과 학습 산출물의 공개 범위를 결정합니다. 재배포 허용이 확인되지 않은 원문 전체는 공개 저장소에 포함하지 않고 출처 목록·수집 절차·공개 가능한 예제와 재현 한계를 제공합니다. 활용 모델의 라이선스와 버전도 함께 기록합니다.

AI 초안을 검토 완료된 정보처럼 제시하지 않으며 미확인·지원 밖 조건과 사람의 수정·승인 여부를 명확히 표시합니다. 이를 통해 사용자가 결과의 근거와 처리 범위를 확인한 뒤 조사자료로 활용할 수 있도록 합니다.

5. 산학 멘토링 및 추진 일정 (Mentoring & Schedule)

(해당시 작성) 작성 가이드: 사전평가, 산학 멘토링, 최종평가 일정에 계획을 수립하세요. (10주차 이전까지 과제의 상당 부분이 설계/구현되어 있을 정도로 일정 수립 필요)

5.1 주차별 추진 일정 (WBS)
(예시)

| 주차 / 마일스톤 | 주요 개발 및 수행 내용 | 비고 / 제출물 |
| --- | --- | --- |
| 1~8주차 (기획 및 준비) | 아이디어 정의, 선행조사, 기본 아키텍처 설계 및 데이터 수집·전처리 | 팀 구성 및 주제 확정 |
| 9주차 (사전평가) | 프로젝트 계획서 제출 및 1차 아이디어 기획 발표 (40% 반영) | 과제계획서 제출 |
| 10~12주차 (구현 & 1차 멘토링) | AI 모델 1차 구현, 백엔드 API 연동 / 11주차 1차 산학 멘토링 실시 | 10주차 구현 80% 완료 산학멘토링 1회 |
| 13~15주차 (고도화 & 2차 멘토링) | 모델 성능 고도화, Edge Case 대응, UI 연동 / 13주차 2차 산학 멘토링 실시 | 산학멘토링 2회 최종 결과물 정리 |
| 16주차 (최종평가) | 최종 결과보고서 작성, 오픈소스 공개, final 시연 및 발표 (60% 반영) | 최종보고서 제출 |

5.2 산학 멘토링 사전 준비 및 피드백 환류 계획
[(해당시 작성) 기업 멘토의 피드백을 수렴하기 위해 사전 검토 요청할 질의사항과, 멘토 피드백 수렴 후 시스템에 반영할 피드백 환류 계획을 기술하세요.]

6. 기대효과, 정량적 성능 검증 및 성과지표 (Impact & Evaluation)

작성 가이드: 최종평가 심사항목인 '모델 성능 및 Baseline 벤치마크 대비 우수성'을 객관적으로 검증하기 위한 정량적 지표와 성과 창출 계획을 명시하세요.

6.1 정량적 성능 검증 지표 및 벤치마크 평가 계획
• Baseline 모델

정규표현식과 금융 용어 사전을 결합한 규칙 기반 추출기를 Baseline으로 구성합니다. 할인·적립 표현, 비율과 금액의 단위, 전월 실적과 제외 거래 관련 표현을 이용하여 대상, 혜택 비율, 전월 실적, 혜택 한도, 실적 제외, 혜택 제외의 여섯 항목을 추출합니다.

비교 대상은 한국어 사전학습 모델에 토큰 분류 계층을 추가하여 학습한 조건 추출 모델입니다. KoELECTRA-Small 등을 후보로 검토하고 검증 데이터의 추출 성능과 CPU 실행 성능을 기준으로 최종 모델을 선정합니다.

두 방법에는 동일하게 전처리한 본문·제목·표 문맥을 제공하며, 단위 정리와 조건 연결 등 후처리 규칙도 동일하게 적용합니다. Baseline 규칙과 모델 설정은 학습·검증 데이터에서 조정하고 시험 데이터 확인 전에 확정합니다.

• 평가 데이터셋

선정한 일반 신용카드 12종의 공식 상품설명서와 상품 안내 페이지에서 조건 블록 250~400개를 구축하는 것을 목표로 합니다. 온·오프라인 결제에 적용되는 정률 할인과 포인트 적립 조건을 중심으로 구성하며, 조건이 없는 문단과 자동 처리 범위를 벗어난 조항도 포함합니다.

초기 30~50개 블록은 두 명이 독립적으로 주석을 작성한 뒤 불일치를 검토하여 기준을 정합니다. 이후 자료도 일부를 교차 검수하며 조건의 원문 범위와 유형뿐 아니라 정규화한 값, 적용 혜택, 원문 근거를 평가용 정답으로 기록합니다.

데이터는 상품군을 기준으로 학습 7종, 검증 2종, 시험 3종으로 분리합니다. 동일 상품의 HTML·PDF, 개정 문서, 내용이 유사한 파생 상품은 같은 집합에 배정하여 문서 중복으로 인한 성능 과대평가를 방지합니다. 최종 데이터 규모와 유형별 정답 수는 평가 결과와 함께 공개합니다.

• 주요 평가 지표 및 목표

| 평가 항목 | 지표 및 측정 기준 | 목표 또는 결과 제시 방식 |
| --- | --- | --- |
| 조건 추출 성능 | 원문에서 추출한 범위와 항목 유형이 모두 일치하는 경우를 정답으로 계산하는 Strict Span Micro-F1 | 시험 데이터 F1 0.80 이상을 목표로 하며 Precision·Recall과 유형별 F1을 함께 보고합니다. |
| Baseline 대비 개선 | 학습 모델 F1에서 규칙 기반 F1을 뺀 절대 차이 | F1 0.03, 즉 3%p 이상 개선을 도전 목표로 설정합니다. |
| 비교표의 정확성 | 혜택별 평가 항목에서 값·단위·이상/초과 등의 조건·적용 혜택이 정답과 일치하는 비율 | 누락도 오답에 포함하며 정규화 오류와 조건 연결 오류를 구분하여 보고합니다. |
| 자동 처리 범위와 오류 | 자동 채움률, 자동으로 채운 항목 중 중요 오류의 비율 | 두 지표를 함께 비교하여 미확인 항목을 늘려 오류율만 낮추는 결과를 구분합니다. |
| 사용자 검토 부담 | 비교표 작성 완료시간, 수정 항목 수, 완료 후 남은 중요 오류 수 | 수작업 조사와 AI 초안 검토의 차이를 측정하며 시간 단축률과 최종 결과의 품질을 함께 보고합니다. |
| 실행 성능 | CPU에서 조건 블록을 처리하는 시간과 최대 메모리 사용량 | 모델 로딩·준비 실행 후 입력 256토큰 이하, 배치 크기 1에서 처리시간 p95 5초 이내를 목표로 합니다. 문서 전체 처리시간도 별도로 측정합니다. |

조건 추출 평가는 일반 문자를 나타내는 O 태그의 정답률보다 실제 조건을 빠짐없이 정확하게 찾았는지를 중심으로 수행합니다. 분할 입력에서 발생한 중복 예측을 병합하고 원문 위치로 복원한 뒤 평가하며, BIO 태그 평가에는 seqeval의 엄격한 IOB2 평가 설정을 활용합니다.

자동 채움률의 분모는 정답 자료에서 미리 지정한 혜택별 평가 항목으로 고정합니다. 원문에 명시된 ‘조건 없음’과 조건을 찾지 못한 ‘미확인’을 구분하며 미확인을 조건 없음으로 채운 결과는 정답으로 인정하지 않습니다. 중요 오류에는 할인율·적립률, 실적 기준, 한도, 제외 조건 또는 적용 혜택을 잘못 표시하여 비교 결과의 해석을 바꿀 수 있는 오류를 포함합니다.

• 성능 검증 방법

첫째, 시험 데이터와 정답을 확정한 뒤 동일한 평가 코드로 규칙 기반 방법과 학습 모델을 비교합니다. 전체 성능과 함께 상품별·항목 유형별 성능, 정답 수, 오류 건수를 제시합니다. 모델 버전, 학습 설정, 난수 시드와 실행 환경도 기록하여 결과를 재현할 수 있도록 합니다.

둘째, 조건 추출 단계와 후처리 단계의 오류를 구분합니다. 사람이 작성한 정답 추출 결과를 동일한 정규화·조건 연결 과정에 입력하여 모델이 조건을 잘못 찾은 경우와 후처리 규칙이 잘못 적용된 경우를 나누어 분석합니다. 사람이 수정·승인한 결과는 모델 단독 성능과 별도로 보고합니다.

셋째, 사용자 과제 평가에서는 동일한 필수 항목과 완료 기준을 적용하여 수작업 조사와 AI 초안 검토를 비교합니다. 같은 참가자가 같은 문서를 반복해서 보지 않도록 과제와 수행 순서를 교차 배정합니다. 완료시간이 짧더라도 중요 오류가 증가하면 업무 개선으로 판단하지 않습니다. 팀 내부 평가 결과는 예비 사용성 평가로 명시합니다.

넷째, 실행 성능은 동일한 노트북에서 CPU 종류, 메모리, 스레드 수, 입력 길이와 반복 횟수를 기록하여 측정합니다. 블록 처리시간에는 토큰화와 모델 추론을 포함하며 문서 파싱부터 결과 저장까지 걸리는 전체 시간은 별도로 제시합니다. 처리 실패와 지원 범위를 벗어난 사례도 함께 기록합니다.

최종 시험 상품군이 3개인 점을 고려하여 결과는 선정한 상품과 문서 범위에서 해석합니다. 목표에 미달하거나 Baseline보다 성능이 낮은 항목도 그대로 보고하고 추가 데이터와 규칙 개선이 필요한 부분을 후속 과제로 정리합니다.

6.2 기대효과 및 결과물 활용 계획
본 과제는 경쟁상품의 혜택 조건을 조사하고 비교표를 작성하는 과정에서 반복되는 정리와 검토를 보조하고자 합니다. 원문 근거를 함께 제공하여 담당자가 추출 결과를 확인할 수 있도록 하며, 업무 활용 가능성은 조사시간, 수정량, 최종 오류의 변화로 평가합니다.

기술적으로는 한국어 금융 문서에서 혜택 조건을 추출하는 모델과 규칙 기반 방법의 차이를 확인하고 추출 오류가 실제 비교표에 미치는 영향을 분석할 수 있습니다. 경제적 효과는 조사·검토시간의 감소 가능성을 중심으로 확인하되 이를 곧바로 금융회사의 비용 절감액으로 환산하지 않습니다. 교육적·사회적 기여는 코드와 재현 자료를 공유하여 학생과 연구자가 금융 문서 분석을 학습하고 후속 연구에 활용할 수 있도록 하는 데 있습니다.

| 성과 영역 | 성과지표 및 최종 결과물 | 활용 계획 |
| --- | --- | --- |
| 서비스 구현 | 조건 추출, 원문 확인, 수정·승인, 상품 비교, CSV 내보내기를 연결한 웹 서비스 1종 | 선정 상품의 경쟁조건 조사 과정을 시연하고, 기능별 완료 여부와 예외 처리 결과를 점검합니다. |
| 모델 성능 검증 | Baseline 비교, 오류 분석, CPU 성능 측정을 포함한 평가 보고서 1부 | 모델 적용의 효과와 한계를 설명하는 근거로 활용하며 목표 미달 항목도 함께 정리합니다. |
| 오픈소스 공개 | 실행 코드와 재현 자료를 포함한 GitHub 저장소 1개 | 데이터 구축 지침, 분할 목록, 학습·평가 코드, 실행 설정, 설치 방법과 예제 자료를 공개합니다. |
| 실무 관점 검토 | 멘토링 의견과 반영 내용을 정리한 피드백 기록 | 조건표의 구성, 원문 확인 방식, 검토 절차가 시장조사 업무에 적합한지 검토하고 개선사항을 반영합니다. |
| 후속 활용 | 기술 보고서와 시연 영상 | 교내 성과 발표와 금융권 취업 포트폴리오에 활용하며 실험 결과가 확보되면 지도교수와 학술대회 제출 가능성을 검토합니다. |

7. 참고문헌 (References)

[1] K. Clark, M.-T. Luong, Q. V. Le, and C. D. Manning, “ELECTRA: Pre-training Text Encoders as Discriminators Rather Than Generators,” International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020.

[2] J. Park, “KoELECTRA: Pretrained ELECTRA Model for Korean,” GitHub Repository, 2020.

[3] D. Hendrycks, C. Burns, A. Chen, and S. Ball, “CUAD: An Expert-Annotated NLP Dataset for Legal Contract Review,” Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021.

[4] A. Thewsey, “Bring structure to diverse documents with Amazon Textract and transformer-based models on Amazon SageMaker,” AWS Machine Learning Blog, 2021.

[5] Hugging Face, “Token classification,” Transformers Documentation.

[6] H. Nakayama, “seqeval: A Python framework for sequence labeling evaluation,” GitHub Repository, 2018.

[7] FastAPI, “Lifespan Events,” FastAPI Documentation.

[8] React, “Thinking in React,” React Documentation.

[9] 토스, “카드라운지: 신용카드 랭킹 및 비교,” 토스 카드라운지.